# 苏州城市学院新能源汽车的新型柔性CCS母排电气连接件设计采购询价文件

# 第一章  询价公告

一、项目名称：苏州城市学院新能源汽车的新型柔性CCS母排电气连接件设计

二、采购编号：SCU2025-01

三、采购人：苏州城市学院

地  址：苏州市吴中区吴中大道1188号，邮编：215104

技术联系人：康老师，联系电话：17691052463

招标联系人：吉老师，联系电话：0512-66557238

传  真：0512-68230911，Email：cgzb@szcu.edu.cn

四、项目简介

随着新能源汽车的大爆发，新能源汽车车辆CCS母排的需求与日俱增，传统母排采用硬质铜排设计，线束连接，并且采用定制化设计，使得母排的通用性大打折扣，更换电池组后，母排的尺寸和装配需要重新设计。本项目拟招标设计一种柔性CCS母排，该母排采用类似“乐高积木”的设计方法，成品为单体母排零件，然后通过可拆压铆卸螺母进行连接。母排可以根据电池组的变化任意组合，且连接强度和寿命达到相应国家标准。（服务内容见本公告附件，自行下载）

采购控制价：人民币伍万元整（￥50000.00元）。

五、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.近三年内在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

六、报价文件按要求

报价文件按以下资料提交：

1．确认函（含单价及合计报价，报价单位为元）；

2．法定代表人证明书及法人授权委托书（原件）；

3．企业营业执照（复印件）。

注：以上资料需加盖公章，并装订成册加盖骑缝，一式三份（正本一份，副本二份），报价文件需用文件袋密封后加盖公章。不按编制要求编制的报价文件作废。

七、成交原则：在完全满足采购要求的前提下，报价最低者成交。

八、递交报价文件时间和地点

时间：2025年1月17日上午9:30—10:00

地点：苏州城市学院综合楼208室（苏州市吴中区吴中大道1188号）

九、特别提醒

进入校园需经报备审批，投标报名、踏勘现场及递交标书人员须提前至少一天（24小时）通过cgzb@szcu.edu.cn提交入校申请（1姓名、2身份证号、3联系电话、4单位名称、5入校日期、6入校原因、7交通工具），通过后携带身份证进校。

苏州城市学院

2025年1月10日

# 第二章  询价项目相关说明

项目名称：用于新能源汽车的新型柔性CCS母排电气连接件设计

项目简介：

随着新能源汽车的大爆发，新能源汽车车辆CCS母排的需求与日俱增，传统母排采用硬质铜排设计，线束连接，并且采用定制化设计，使得母排的通用性大打折扣，更换电池组后，母排的尺寸和装配需要重新设计。本项目拟招标设计一种柔性CCS母排，该母排采用类似“乐高积木”的设计方法，成品为单体母排零件，然后通过可拆压铆卸螺母进行连接。母排可以根据电池组的变化任意组合，且连接强度和寿命达到相应国家标准。

项目预算：5万元

服务内容：

（1）设计柔性连接的CCS集成母排，母排设计尺寸要满足CATL生产的锂电池型号对应，目标型号为：21700型电池，26650型电池和32700型电池。

（2）母排具有可拆卸性，可以进行拼接和组合，能够灵活适应“6串-12并”、“8串-8并”、“12串-6并”等组合形式，且机械强度达到国家相关标准要求。

（3）可拆卸螺母设计：可拆卸螺母采用双头螺栓设计，非标，机械抗震强度须达到国家标准：电工电子产品环境试验2：试验方法试验Fc：振动（正弦）GB/T 2423.10-2008及宽带随机振动（数字控制）和导则 IEC 60068-64:2008.

服务要求：设计产品需进行测试。且在服务期内，有相关技术人员常驻工厂解决工程问题。

服务标准：产品能够达到动力电池3C快充标准。

服务期限： 2025年1月 -  4月

进度安排： 2025年2月28日前，出设计图和零件图和装配图。2025年4月30日前交付样品。

成果交付：柔性母排设计图、零件图、装配图、母排样品和母排连接件。

人员配备：1-2名具有相关开发经验的工程师，随时能够相应需求。

知识产权归属：项目内产生的知识产权均归属与采购人。

履约验收：在合同到期前，未完成项目要求的设计和样品，甲方扣除乙方违约金1万元。

付款条件： 按照项目进度分期付款。

报价要求

供应商应对询价文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性响应询价文件。供应商对本项目的报价应包括完成本项工作所需的人工、材料、机械（设备）、售后服务、利润、税金等一切费用。

成交原则

询价采取最低评标价法，即响应文件满足询价文件全部实质性要求且报价最低的供应商为成交供应商。

报价表

报价单位名称（盖章）：                        项目编号：

| 项目名称 | 报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 承诺满足询价文件全部实质性响应要求 |

授权代表签字：                             日期：